（坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事標準請負契約約款第１１条関係）

工 事 履 行 報 告 書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで |
| 日付 | 年 月 日（ 月分） |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 平成 年 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| （記載欄） |

| 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 |
| --- | --- | --- | --- |

（注）	１　報告は、月報を標準とする。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

４　実施工程表（青色）を添付すること。

５　履行状況が確認できる現場写真を添付すること。

※４の実施工程表及び５の現場写真は、中間前払金請求時のみ添付すること。

（坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事標準請負契約約款第１１条関係）

工 事 履 行 報 告 書

| 工事名 | 〇〇〇工事 |
| --- | --- |
| 工期 | 平成３０月４日２８日 から 平成３０年９月３０日 まで |
| 日付 | 平成３０年８月 ５日（７月分） |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| 平成30年4月 | ０．０（ ） | ０．０ 差（０．０） |  |
| 5月 | １２．０（ ） | １０．０ 差（－２．０） |  |
| 6月 | ３１．５（ ） | ３０．０ 差（－１．５） |  |
| 7月 | ５２．５（ ） | ５１．０ 差（－１．５） | ≧５０% |
| 8月 | ７５．５（ ） | 差（ ） |  |
| 9月 | １００．０（ ） | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| 月 |  | 差（ ） |  |
| （記載欄） |

| 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 |
| --- | --- | --- | --- |

（注）	１　報告は、月報を標準とする。

２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

４　実施工程表（青色）を添付すること。

５　履行状況が確認できる現場写真を添付すること。

※４の実施工程表及び５の現場写真は、中間前払金請求時のみ添付すること。

# Text boxes

工期の２分の１を

経過していること。

５０％未満の場合は請求できない。

。